LỘ TRÌNH XÂY DỰNG

Chatbot Dạy Lập Trình C

# Hiện Tại Bạn Đã Có Gì?

- Chatbot hỏi đáp lập trình C chạy được ✅

- Giao diện web Streamlit đơn giản ✅

- Tìm kiếm tài liệu trong giáo trình (RAG) ✅

- Chưa có: đăng nhập, lưu lịch sử, bài tập, theo dõi tiến độ ❌

# Giai Đoạn 0 — Dọn Dẹp & Chuẩn Bị Nền Móng

⏱ Thời gian: 2-3 ngày

## Làm gì?

- Sắp xếp lại thư mục cho gọn gàng, chuyên nghiệp

- Tách code chatbot thành các file riêng biệt (mỗi file làm 1 việc)

- Cài thêm thư viện cần thiết (FastAPI, SQLAlchemy...)

## Kết quả

Project trông như một sản phẩm thật, không phải script lộn xộn

## Tại sao quan trọng?

Hội đồng nhìn vào cấu trúc thư mục là biết bạn có làm nghiêm túc không

# Giai Đoạn 1 — Đăng Nhập + Lưu Lịch Sử Hội Thoại

⏱ Thời gian: 5-7 ngày

## Làm gì?

- Tạo database (SQLite) để lưu thông tin người dùng và lịch sử chat

- Làm trang đăng ký / đăng nhập

- Mỗi cuộc trò chuyện được lưu lại — tắt máy bật lại vẫn còn

- Sidebar bên trái hiển thị danh sách các cuộc trò chuyện cũ (như Claude hay ChatGPT)

## Kết quả

Sinh viên đăng nhập vào là thấy lại lịch sử chat của mình

## Tại sao quan trọng?

Đây là tính năng cơ bản nhất mà mọi chatbot thật phải có

# Giai Đoạn 2 — Làm Lại Giao Diện Đẹp Hơn

⏱ Thời gian: 4-5 ngày

## Làm gì?

- Bỏ Streamlit, làm giao diện bằng HTML/CSS/JS thuần

- Giao diện chat đẹp hơn — bong bóng tin nhắn, sidebar, responsive

- Nút 👍👎 để sinh viên đánh giá câu trả lời của chatbot

- Code C hiển thị có màu sắc (syntax highlight)

## Kết quả

Chatbot trông như một sản phẩm thật, không phải demo

## Tại sao quan trọng?

Ấn tượng đầu tiên với hội đồng rất quan trọng

# Giai Đoạn 3 — Hệ Thống Bài Tập & Chấm Điểm

⏱ Thời gian: 5-7 ngày

## Làm gì?

- Tạo bài tập theo chủ đề (biến, vòng lặp, con trỏ, mảng...)

- 3 loại câu hỏi: trắc nghiệm, điền code, trả lời ngắn

- Chấm điểm tự động: trắc nghiệm → so khớp đáp án

- Code C → chạy thử và kiểm tra kết quả

- Trả lời ngắn → so sánh với đáp án mẫu

## Kết quả

Sinh viên làm bài tập, biết ngay mình đúng/sai và tại sao

## Tại sao quan trọng?

Đây là điểm nổi bật nhất của đồ án — chatbot không chỉ trả lời mà còn dạy học có kiểm tra

# Giai Đoạn 4 — Theo Dõi Tiến Độ Học

⏱ Thời gian: 3-4 ngày

## Làm gì?

- Dashboard hiển thị sinh viên đã học được bao nhiêu %

- Biểu đồ tiến độ theo từng chủ đề

- Gợi ý hôm nay nên ôn lại chủ đề nào dựa trên kết quả bài tập

- Thuật toán nhắc ôn tập thông minh (SM-2 — cái Anki dùng)

## Kết quả

Sinh viên biết mình mạnh/yếu chủ đề nào, chatbot nhắc ôn đúng lúc

## Tại sao quan trọng?

Đây là điểm có thể trình bày thuật toán trong báo cáo — rất ấn tượng với hội đồng

# Giai Đoạn 5 — Bảo Mật & Hoàn Thiện

⏱ Thời gian: 3-4 ngày

## Làm gì?

- Bảo vệ dữ liệu người dùng (mã hóa mật khẩu, chống tấn công)

- Giới hạn số câu hỏi mỗi phút (chống spam)

- Sao lưu database tự động hàng ngày

- Viết script khôi phục dữ liệu khi có sự cố

## Kết quả

Hệ thống ổn định, an toàn, có backup

## Tại sao quan trọng?

Cho thấy bạn nghĩ đến thực tế triển khai, không chỉ làm cho xong

# Ưu Tiên Với 1 Tháng Còn Lại

| Giai đoạn | Mức độ quan trọng | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn 0 — Dọn dẹp | ⭐⭐⭐ Bắt buộc | 2-3 ngày |
| Giai đoạn 1 — Đăng nhập + Lưu lịch sử | ⭐⭐⭐ Bắt buộc | 5-7 ngày |
| Giai đoạn 2 — Giao diện đẹp | ⭐⭐⭐ Bắt buộc | 4-5 ngày |
| Giai đoạn 3 — Bài tập + Chấm điểm | ⭐⭐ Nên có | 5-7 ngày |
| Giai đoạn 4 — Theo dõi tiến độ | ⭐⭐ Nên có | 3-4 ngày |
| Giai đoạn 5 — Bảo mật | ⭐ Điểm cộng | 3-4 ngày |

Tổng: ~22-30 ngày → vừa đủ 1 tháng nếu tập trung!